- Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Materiál na zasadnutie

- Miestneho zastupiteľstva

- Dňa:  11. 12. 2012

INFORMÁCIA

O postupe  projektu „ Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy“  (ESBS)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Predkladá:                                                                       Materiál obsahuje:

–––––––––––                                                                    ––––––––––––––––-

Ing. Ľudovít Kollárik                                                      1. Základný materiál

Prednosta MÚ BNM

- Spracovateľ:                                                                     Stanovisko právnej skupiny:

–––––––––––                                                                    –––––––––––––––––––––

Ing. Daša Effenbergerová                                              - nie je potreba právneho

Útvar štrukturálnych fondov                                           posúdenia

a verejného obstarávania

- Na rokovanie prizvať:

––––––––––––––––––-

Ing. Dašu Effenbergerovú

- December   2012

Z á k l a d n ý   m a t e r i á l

Dňa 26.7.2012 bola doručená z RO OPBK Výzva na odstránenie nedostatkov žiadosti o NFP. Tieto nedostatky boli odstránené v lehote 7 dní a potrebné dokumenty, ktoré si RO OPBK vyžiadal, boli doručené na podateľňu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jedinými dokumentmi, ktoré nebolo možné doručiť bola účtovná závierka overená audítorom a záverečný účel Hlavného mesta SR BA. V súčasnosti je už závierka overená a záverečný účet bol schválený  na zasadnutí zastupiteľstva  dňa 26.9.-27.9.2012.

V spolupráci s Oddelením verejného obstarávania Magistrátu Hlavného mesta  bolo pripravené predbežné oznámenie pre nadlimitnú zákazku centrálneho IIS BA. Predbežné oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2012 - 16.6.2012 pod číslom  06802-POS (odoslané 15.6.2012). Takisto bolo

uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2012/S 116-192044 dňa 20.6.2012 (zaslané 14.6.2012).

Riadiaci výbor schválil aj to, že sa budeme obstarávať externý dodávateľ na vytvorenie súťažných podkladov a zabezpečenie verejného obstarávania  projektu  ESBS. Jednalo sa   o zákazku s nízkou hodnotou a táto sa obstarala  pomocou prieskumu trhu. Zákazku  vyhrala spoločnosť Stengl Consulting s.r.o. Výdavky na túto zákazku sú neoprávnené voči projektu, a teda budú v plnej miere hradené Hlavným mesto SR Bratislava, ktorý túto položku bude musieť zapracovať do rozpočtu mesta. Zmluva je zverejnená na stránke www.bratislava.sk.